「114年臺中市市有土地設置電動機車電池交換站出租案」邀標書

壹、案名：「114年臺中市市有土地設置電動機車電池交換站出租案」（以下簡稱本案）。

貳、目的：臺中市政府（以下簡稱本府）為帶動綠色產業及建構臺中市智慧能源系統，鼓勵產業於市有用地建置電池交換站，以打造低碳城市目標。

參、依據：本案參採「臺中市市有公用不動產收益原則」及 「臺中市市有不動產標租作業要點」辦理土地出租作業。

肆、出租範圍：

一、指於不影響原土地用途情形下，提供臺中市31處市有土地以建置電動機車電池交換站，詳如「114年臺中市市有土地設置電動機車電池交換站出租案租賃標的清冊」﹙以下簡稱土地租賃清冊﹚。

二、本案土地租賃清冊，所列每1編號即為1處設置地點(原設置Gostation位置)，每1處設置地點應至少設置1座電池交換站，契約期間得標廠商不得申請擴增或減少面積。未經本府同意不得使用或占用出租範圍外之土地。

四、土地租賃清冊之土地現況由投標廠商於投標前自行赴現場勘察，並應詳閱本案投標須知、契約書及相關附件。得標後，按現狀點交，如須再進行整地、電力改善、排除地上物等事宜，概由得標廠商自行處理。凡參與投標者，均視已對現況及招標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。

五、出租之土地除應繳納之地價稅及應分擔之工程受益費之外，其他法定稅捐及有關水電、清潔、簡易修繕、管理維護、或因出租收益而衍生之相關賦稅等費用由得標廠商負擔。

六、若得標廠商對土地租賃標的建置電池交換站適宜性有所疑義，得由本府邀集相關機關人員辦理會勘，以釐清疑義。

伍、履約期限：

一、租賃期限：自114年8月4日起至119年8月3日止（計60個月）。

- 準備期間：

- 得標廠商應於本案決標日之次日起至114年8月10日前完成現場點交。

- 除招標文件另有規定者外，得標廠商應於決標日之次日起至114年8月4日前，按照本府頒布之「簽約裝訂順序表」與本府簽訂契約。上述契約書之製作裝訂得由得標廠商為之，其所需費用由得標廠商負擔。而相關資格文件，亦得以目的事業主管機關核准之最新電子資料替代。

- 現場點交由得標廠商、本府及有關機關（單位）（原設置電動機車電池交電站之廠商）逐筆至現場確認使用位置及電力配置位置，並製作點交紀錄；如需辦理土地鑑界，由本府會同得標廠商或土地管理機關向地政事務所申辦，測量結果或現場會勘紀錄等資料，納入契約書附件，相關地政測量費用由得標廠商負擔。

- 建置期間：本案自租賃期限起始日起算6個月內（即115年2月4日前）完成建置並供民眾使用。

陸、附加營運事項：

為打造本市為低碳城市，期望透過管理以提升能源使用效率，本案得標廠商需配合辦理以下項目：

- 就「低碳能源」面向：為符合安全規範，各座電池交換站應獨立裝設台電公司智慧電表。

- 就「低碳交通」面向：得標廠商應評估辦理結合巨量資料及物聯網的技術，將電池交換站(如：交換次數與電動機車使用數量等)相關數據及使用情形加以分析，並研擬報告文件供本府參用。

- 就「低碳產業」面向：得標廠商得配合本府所舉辦之研討會、說明會或淨零減碳相關會議（包括但不限）等發表或簡報說明合作成果。